**Иркутская область**

**Тулунский район**

**ДУМА**

**БУРХУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

**«19» 05. 2023 г. № 135**

**с. Бурхун**

***О внесении изменений в решение Думы Бурхунского сельского поселения от 16.11.2015 № 67 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бурхунского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области 2015-2032г.г» (с изменениями от 28.11.2017г. № 41, от 24.07.2019г. № 41, от 03.06.2022г.№ 101,от 23.08.2022г. № 113)***

В связи с необходимостью корректировки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Бурхунского сельского поселения, утверждённой решением Думы Бурхунского сельского поселения Тулунского района от 16.11.2015г. № 67, руководствуясь Уставом Бурхунского муниципального образования, Дума Бурхунского сельского поселения Тулунского района

РЕШИЛА:

1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Бурхунского сельского поселения Тулунского района на 2015-2032гг., утверждённой решением Думы Бурхунского сельского поселения Тулунского района от 16.11.2015г. № 67 (с изменениями от 28.11.2017г. № 41, от 24.07.2019г. № 41,от 03.06.2022г.№ 101, от 23.08.2022г. № 113) изменения в пункт 2 Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурхунское сельское поселение» на 2015-2032 годы (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бурхунский информационный вестник», разместить на официальном сайте администрации Бурхунского сельского поселения.

Глава Бурхунского сельского поселения В.А.Степанченко

Приложение 1

*Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурхунское сельское поселение» на 2015-2032 годы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Всего тыс.руб | В том числе по годам | | | | | | | | | Источники финансирования |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | 2025-2032 |
| 1 | **Водоснабжение:**  - Реконструкция водонапорных башен в. с. Бурхун  ул. Трактовая 2в | 51 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предприятия |
| ул. Трактовая 9в; | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предприятия |
| Реконструкция водонапорных башен в с. Бурхун в кол-ве. 4шт; | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Реконструкция водонапорной башен в д. Александровка | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Строительство водозаборной башни на Ул.Набережная в с.Бурхун | 805,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Реконструкция и строительство водозаборов в д. Паберега 100-300м3/сутки | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Строительство и реконструкция сетей водопровода : Д=100мм-25км, Д=200 мм-12км | 2040,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040,6 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| 2 | **Теплоснабжение:**  Прокладка трассы ХВС до КДЦ с. Бурхун 270м | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Установка Запасного котла в котельную. С.Бурхун | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Устройство индивидуальных теплогенераторов с.Бурхун | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Ремонт наружных сетей тепло и водоснабженияот колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун | 603,0 | 0 | 0 | 603,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный б-т  Областной б-т |
| Приобретение котельно –вспомогательного оборудования для проведения капитального ремонта котельной с.Бурхун Тулунского района | 2146,83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146,83 | 0 | Местный б-т  Областной б-т |
| Капитальный ремонт дымовой трубы  на котельной с. Бурхун | 1579,74 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1579,74 |  | Областной б-т  Местный б-т |
| 3 | **Канализация:**  Устройство непроницаемых выгребов | 890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Строительство очистных сооружений100-200м3 /сутки; | 20100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Строительство и реконструкция сетей канализации Д=200мм- 30км, Д=300 мм – 15 км. | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| 4. | **Электроснабжение:**  Чистка просеки ВЛ от древесно-кустарниковой растительности 63га:  в.т.ч  9га  17га  17га  3га  7га  10га | 2520,0 | 680,0 | 680,0 | 120,0 | 280,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предприятия ОАО ИЭСК |
| 5. | **Санитарная чистка:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ликвидация и рекультивация существующих свалок; | 1300,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300,5 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Организация контейнерных площадок в жилых кварталах населённых пунктов; | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Оборудование медицинских учреждений термическими установками для утилизации медицинских отходов; | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| Разработка схемы санитарной очистки территории сельского поселения. | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |
| организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т  Местный б-т |