Иркутская область

Тулунский район

ДУМА

БУРХУНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

« 28» 11. 2017 г.		                    		               № 16

с. Бурхун

О внесении изменений в решение Думы Бурхунского сельского поселения от 16.11.2015 № 67 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бурхунского сельского поселения Тулунского муниципального района Иркутской области 2015-2032г.г»

В связи с необходимостью корректировки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Бурхунского сельского поселения, утверждённой решением Думы Бурхунского сельского поселения Тулунского района от 16.11.2015г. № 67, руководствуясь Уставом Бурхунского муниципального образования, Дума Бурхунского сельского поселения Тулунского района

РЕШИЛА:

1. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Бурхунского сельского поселения Тулунского района на 2015-2032гг., утверждённой решением Думы Бурхунского сельского поселения Тулунского района от 16.11.2015г. № 67 изменения в пункт 2 Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурхунское сельское поселение» на 2015-2032 годы (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бурхунский информационный вестник», разместить на официальном сайте администрации Бурхунского сельского поселения.

Глава Бурхунского сельского поселения                              В.А.Степанченко

Приложение 1

Мероприятия по реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Бурхунское сельское поселение» на 2015-2032 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего тыс.руб | В том числе по годам | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021- 2032 |  |
| 1 | Водоснабжение: - Реконструкция водонапорных башен в. с. Бурхун ул. Трактовая 2в | 51 | 0 | 0 | 51,0 | 0 | 0 | 0 | Средства предприятия |
|  | ул. Трактовая 9в; | 25,0 |  | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | Средства предприятия |
|  | Реконструкция водонапорных башен в с. Бурхун в кол-ве. 4шт; | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Реконструкция водонапорной башен в д. Александровка | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Строительство водозаборной башни на Ул.Набережная в с.Бурхун | 805,5 |  |  |  |  | 805,5 |  | Областной б-т Местный б-т |
|  | Реконструкция и строительство водозаборов в д. Паберега 100-300м3/сутки | 1000,0 |  |  |  |  |  | 1000,0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Строительство и реконструкция сетей водопровода : Д=100мм-25км, Д=200 мм-12км | 2040,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040,6 | Областной б-т Местный б-т |
| 2 | Теплоснабжение: Прокладка трассы ХВС до КДЦ с. Бурхун 270м | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Установка Запасного котла в котельную. С.Бурхун | 1600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Устройство индивидуальных теплогенераторов с.Бурхун | 550,0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 300,0 | 0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Ремонт наружных сетей тепло и водоснабжения от колодца № 6 до участка детского сада в с.Бурхун | 603,0 |  |  | 603,0 |  |  |  | Местный б-т Областной б-т |
| 3 | Канализация: Устройство непроницаемых выгребов | 890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890,0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Строительство очистных сооружений100-200м3 /сутки; | 20100,0 |  |  |  |  |  | 20100,0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Строительство и реконструкция сетей канализации Д=200мм- 30км, Д=300 мм – 15 км. | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 | Областной б-т Местный б-т |
| 4. | Электроснабжение: Чистка просеки ВЛ от древесно-кустарниковой растительности 63га: в.т.ч 9га 17га 17га 3га 7га 10га | 2520,0 | 680,0 | 680,0 | 120,0 | 280,0 | 400,0 | 0 | Средства предприятия ОАО ИЭСК |
| 5. | Санитарная чистка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ликвидация и рекультивация существующих свалок; | 1300,5 |  |  |  |  |  | 1300,5 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Организация контейнерных площадок в жилых кварталах населённых пунктов; |  |  |  |  |  |  | 350,0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Оборудование медицинских учреждений термическими установками для утилизации медицинских отходов; | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | Разработка схемы санитарной очистки территории сельского поселения. | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 | Областной б-т Местный б-т |
|  | организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | 240,0 |  |  |  |  |  | 240,0 | Областной б-т Местный б-т |